# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку телекоммуникационной учебно-информационной системы
 «ТУИС РУДН»

## 1. Общие положения

### 1.1. Наименование и условное обозначение работы

Настоящее техническое задание определяет требования к разработке телекоммуникационной учебно-информационной системы, предназначенной для обеспечения образовательного процесса в электронном формате.

Полное наименование работы:
 «Разработка телекоммуникационной учебно-информационной системы “ТУИС РУДН”».

Сокращённое наименование: ТУИС РУДН.
 Условное обозначение: ТУИС.

### 1.2. Заказчик и Исполнитель

Заказчик:
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
 «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

Исполнитель:
 Организация, обладающая компетенциями в области разработки информационных систем и электронных образовательных платформ.

### 1.3. Сроки выполнения работ

Разработка системы осуществляется поэтапно и включает в себя следующие временные рамки:

- этап анализа и сбора требований — 01.09.2025 – 01.10.2025;

- этап проектирования архитектуры — 01.10.2025 – 01.12.2025;

- этап программной реализации — 01.12.2025 – 01.03.2026;

- этап тестирования и отладки — 01.03.2026 – 01.05.2026;

- этап опытной эксплуатации — 01.05.2026 – 15.06.2026;

- ввод системы в промышленную эксплуатацию — до 30.06.2026.

### 1.4. Основания для разработки

Разработка системы обусловлена:

- развитием цифровых образовательных технологий;

- необходимостью обеспечения непрерывного образовательного процесса;

- ростом объема учебных материалов в электронном виде;

- требованиями к дистанционному и смешанному обучению;

- необходимостью унификации цифровых образовательных ресурсов РУДН.

1.5. Термины и сокращения

В настоящем техническом задании используются следующие термины:

- ТУИС — телекоммуникационная учебно-информационная система;

- Пользователь — студент, преподаватель или администратор системы;

- Курс — совокупность учебных материалов, заданий и тестов по дисциплине;

- Электронный образовательный ресурс — учебные материалы в цифровом виде.

## 2. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является учебный процесс университета, включающий:

- проведение лекционных и практических занятий;

- самостоятельную работу студентов;

- контроль знаний;

- коммуникацию между участниками образовательного процесса;

- формирование отчетности по результатам обучения.

3. Назначение и цели разработки

### 3.1. Назначение системы

ТУИС предназначена для использования в качестве единой электронной образовательной среды, обеспечивающей поддержку всех этапов учебного процесса.

3.2. Цели разработки

Основными целями разработки системы являются:

- повышение доступности образовательных ресурсов;

- улучшение качества контроля знаний;

- автоматизация рутинных процессов;

- повышение прозрачности оценки результатов обучения;

- формирование цифровой образовательной экосистемы университета.

4. Требования к функциональным характеристикам

### 4.1. Общие требования к функционированию системы

Телекоммуникационная учебно-информационная система должна представлять собой комплексное программное решение, обеспечивающее поддержку образовательного процесса в электронной форме. Система должна функционировать в круглосуточном режиме, обеспечивая непрерывный доступ пользователей к учебным материалам и сервисам независимо от времени суток и местоположения пользователя.

ТУИС должна быть рассчитана на одновременную работу значительного количества пользователей, включая студентов, преподавателей и административный персонал. Архитектура системы должна обеспечивать устойчивую работу при пиковых нагрузках, возникающих в периоды сдачи заданий, прохождения тестирования и проведения контрольных мероприятий.

4.2. Подробное описание функциональных модулей

### 4.2.1. Модуль аутентификации и идентификации пользователей

Данный модуль предназначен для обеспечения надежной идентификации пользователей и контроля доступа к функционалу системы. Он является базовым элементом безопасности ТУИС и обеспечивает корректное разграничение прав между различными категориями пользователей.

Модуль должен обеспечивать возможность входа в систему с использованием индивидуальных учетных данных, а также поддерживать механизмы восстановления доступа в случае утраты пароля. В процессе аутентификации система должна проверять корректность введенных данных и обеспечивать защиту от несанкционированного доступа, включая предотвращение подбора паролей и несанкционированных попыток входа.

Также модуль должен вести журнал входов пользователей в систему, фиксируя дату, время и тип используемого устройства, что позволяет повысить уровень информационной безопасности и упростить анализ инцидентов.

- 4.2.2. Модуль управления пользователями

Модуль управления пользователями предназначен для централизованного хранения и обработки данных об учетных записях пользователей системы. Он обеспечивает создание, изменение и актуализацию информации о пользователях, а также управление их ролями и правами доступа.

В рамках данного модуля должна быть реализована возможность редактирования профилей пользователей, включая изменение персональных данных, учебных групп, дисциплин и иных атрибутов. Административные пользователи должны иметь возможность блокировать и разблокировать учетные записи, а также просматривать историю активности пользователя в системе.

Модуль должен обеспечивать согласованность пользовательских данных и корректную работу всех зависимых подсистем ТУИС.

- 4.2.3. Модуль управления учебными курсами

Модуль управления учебными курсами предназначен для формирования и сопровождения электронных образовательных курсов. Он является ключевым компонентом системы, обеспечивающим структурирование учебного контента и организацию образовательного процесса.

В рамках модуля преподаватели должны иметь возможность создавать курсы, определять их структуру, разбивать материал на тематические разделы и устанавливать порядок изучения. Также должна быть предусмотрена возможность назначения ответственных преподавателей и привязки курсов к учебным планам и направлениям подготовки.

Система должна поддерживать управление сроками прохождения курса, настройку доступа для различных групп обучающихся и архивирование завершенных курсов с возможностью последующего просмотра.

- 4.2.4. Модуль хранения и управления учебными материалами

Модуль хранения учебных материалов предназначен для централизованного размещения электронных образовательных ресурсов. Он должен обеспечивать надежное и долговременное хранение файлов различных форматов, используемых в учебном процессе.

В рамках данного модуля должна быть реализована возможность загрузки лекций, презентаций, методических указаний, видеоматериалов и иных файлов. Система должна обеспечивать контроль версий материалов, позволяя отслеживать изменения и при необходимости возвращаться к предыдущим редакциям.

Доступ к материалам должен регулироваться в зависимости от роли пользователя и его принадлежности к курсу, что обеспечивает защиту учебной информации и соблюдение авторских прав.

- 4.2.5. Модуль заданий и самостоятельной работы студентов

Модуль заданий предназначен для организации самостоятельной и практической работы студентов в рамках изучаемых дисциплин. Он должен обеспечивать полный цикл работы с заданиями — от их создания до оценки результатов выполнения.

Преподаватели должны иметь возможность формировать задания различной сложности, устанавливать сроки выполнения и определять критерии оценки. Студенты, в свою очередь, должны иметь возможность загружать выполненные работы, отслеживать статус проверки и получать комментарии преподавателя.

Модуль должен автоматически фиксировать факт и время сдачи задания, учитывать просрочки и формировать историю выполнения заданий, что обеспечивает прозрачность процесса оценки.

- 4.2.6. Модуль тестирования и контроля знаний

Модуль тестирования предназначен для автоматизированной оценки уровня знаний студентов. Он должен поддерживать проведение текущего, промежуточного и итогового контроля.

В рамках модуля должна быть реализована возможность создания банка тестовых вопросов, включающего различные типы заданий. Система должна обеспечивать автоматическую проверку результатов тестирования и формирование итоговых оценок.

Дополнительно модуль должен предоставлять инструменты анализа результатов тестирования, позволяя преподавателям выявлять проблемные темы и корректировать учебный процесс.

- 4.2.7. Модуль коммуникации и взаимодействия

Модуль коммуникации обеспечивает информационное взаимодействие между участниками образовательного процесса. Он должен способствовать оперативному обмену информацией и повышению вовлеченности студентов.

В рамках модуля должны быть реализованы форумы дисциплин, тематические обсуждения, а также система уведомлений о важных событиях, таких как публикация новых материалов или изменение сроков сдачи заданий.

Модуль должен обеспечивать сохранение истории общения и возможность модерирования обсуждений со стороны преподавателей и администраторов.

- 4.2.8. Модуль аналитики и отчетности

Модуль аналитики предназначен для сбора, обработки и анализа данных, характеризующих учебный процесс. Он должен обеспечивать формирование отчетов различного уровня детализации.

Система должна предоставлять статистику посещаемости, активности студентов, результатов тестирования и выполнения заданий. Административные пользователи должны иметь возможность выгружать отчеты в электронном виде для последующего анализа и принятия управленческих решений.

5. Требования к надежности и отказоустойчивости

ТУИС должна обеспечивать высокий уровень надежности и устойчивости к сбоям. В системе должны быть реализованы механизмы резервного копирования данных и восстановления работоспособности в случае возникновения отказов.

Допустимое время простоя системы не должно превышать установленных нормативов, а восстановление данных должно происходить без потери критически важной информации.

6. Требования к безопасности информации

Система должна обеспечивать защиту персональных данных пользователей в соответствии с действующим законодательством. Доступ к данным должен осуществляться строго в рамках предоставленных полномочий.

Все действия пользователей, влияющие на состояние системы, должны фиксироваться в журналах аудита, что обеспечивает контроль и возможность последующего анализа.

7. Требования к техническим и программным средствам

Система должна:

- работать в современных браузерах;

- поддерживать масштабирование;

- использовать стандартные сетевые протоколы;

- обеспечивать резервирование данных.

8. Требования к эргономике и удобству использования

Интерфейс системы должен быть:

- интуитивно понятным;

- логически структурированным;

- адаптированным под различные устройства;

- ориентированным на пользователей с разным уровнем подготовки.

9. Требования к эксплуатации и сопровождению

В процессе эксплуатации должны быть обеспечены:

- техническая поддержка пользователей;

- обновление программного обеспечения;

- актуализация документации;

- мониторинг работоспособности.

10. Стадии и этапы разработки

Разработка осуществляется в следующей последовательности:

- анализ требований;

- проектирование;

- реализация;

- тестирование;

- внедрение;

- сопровождение.

11. Порядок контроля и приемки

Приемка системы осуществляется на основании:

- функциональных испытаний;

- проверки документации;

- анализа соответствия ТЗ.

12. Заключительные положения

Система считается принятой после подписания акта приемки и ввода в эксплуатацию.